近视眼勇闯恐怖游戏一 前三天18个节点团队执行方案

本文件覆盖46节点方案中的序章P01-P04、第1天D1-01至D1-05、第2天D2-01至D2-05和第3天D3-01至D3-04，共18个节点。目标是先完成一条可从网页入口进入、体验前三天、并在D3-04结束时进入第4天的可玩闭环。

三天范围的完成标准

• 玩家可以从书籍轮播进入副本，完成楼层选择和3D到2D转场。

• 玩家可以体验家庭关系建立、系统人数变化、拜访任务出现和出发准备。

• 前三天结束状态固定为 day=3、aliveCount=12、visitCards=0；家庭关系、线索和NPC对话摘要能够保存。

• 所有互动选项只改变即时态度、线索展示或关系值，最终汇流到下一主线节点。

前三天节点执行表

| 节点 | 出现的场景 | 原文内容与主线作用 | 人物与表演 | 场景设计 | 语言文字与交互设计 | AI NPC需求 | 素材清单与验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P01 进入副本 | 3D入口 / 书籍轮播与系统启动 | 系统宣布进入“幸福之家”副本，初始玩家数为30人。 | 刘看山（3D）；系统旁白；宁念（2D主角） | 书籍轮播、系统空间、冷蓝启动画面。 | 保留副本名称和人数信息。交互：选择故事、确认进入；day=1，aliveCount=30。 | 不需要AI NPC；系统播报用固定文本。 | 书籍卡、系统HUD、加载动画、提示音、3D到2D转场；验收：可进入P03。 |
| P02 规则与惊惧值 | 3D入口 / 系统规则页 | 系统展示副本规则、恐惧/惊惧相关指标和通关说明；不新增正文没有的数值规则。 | 刘看山；系统旁白 | 规则面板、指标图形、黑底冷光。 | 字幕：规则说明、继续按钮、返回按钮。交互：查看规则后继续；只记录已阅读。 | 不需要AI NPC；系统信息固定。 | 规则UI、指标图标、翻页动画、系统音效；验收：文字可读、手机端不溢出。 |
| P03 选择楼层 | 3D入口 / 高楼与楼层选择界面 | 副本共有30层，楼层越高Boss等级越高；宁念选择第30层。 | 刘看山（3D）；系统旁白 | 纵向高楼、楼层列表、30层高亮。 | 字幕说明楼层规则。交互：浏览楼层、选择30层、确认；floor=30。 | 不需要AI NPC。 | 高楼模型、楼层标识、30层高亮、选择反馈；验收：只能沿主线进入P04。 |
| P04 抵达30层房间 | 3D入口→2D副本 / 30层门口 | 宁念抵达30层，门后像现实中的家庭房间，门口出现异常血色痕迹。 | 宁念；系统旁白；门内成员以声音/剪影预示 | 30层走廊、门牌、房门、血色痕迹、镜头坠落。 | 字幕：已抵达30层。交互：观察门、靠近、开门；开门后加载2D场景。 | 不需要AI NPC；门内声音可先用固定音频。 | 门牌、房门、血迹材质、镜头动画、2D加载过渡；验收：稳定进入D1-01。 |
| D1-01 思思首次出现 | 2D副本 / 30层玄关或客厅 | 穿红裙的思思出现并抱住宁念，宁念开始承担照顾孩子的角色。 | 宁念；思思；思思需要拥抱、害怕、亲近三种表演状态 | 30层玄关/客厅、蓝色低照度、红裙视觉焦点。 | 制作首次见面台词、宁念回应和称呼选项。交互：询问、安抚、接受照顾；选项汇流D1-02。 | 必须：思思。自由询问只允许透露当前节点信息。 | 思思立绘3态、红裙、客厅背景、对话框、入场音效；验收：AI回复不跳出家庭初遇信息。 |
| D1-02 母女关系异常 | 2D副本 / 30层浴室或客厅 | 思思的红裙被水打湿并出现血迹，思思将宁念视为妈妈，异常关系进一步确认。 | 宁念；思思；思思从依赖转为害怕 | 浴室/客厅局部、湿裙、血迹、反光和水声。 | 制作思思求助、宁念安抚、母女称呼文字。交互：查看裙子、安慰、追问来源；familyTrust变化但主线不变。 | 必须：思思。只能回答湿裙、害怕和“妈妈”称呼相关内容。 | 湿红裙、浴室背景、血迹特效、水声、近景CG；验收：所有选项可进入D1-03。 |
| D1-03 断头Boss登场 | 2D副本 / 30层客厅或门口 | 断头Boss以异常形态出现，明确表达不要伤害思思，并与宁念形成家庭关系。 | 宁念；断头Boss；思思；Boss有威胁、保护、观察三种状态 | 客厅暗处、门口逆光、非正常出场、冷光和红眼点缀。 | 制作Boss首次台词、保护思思的表达和宁念回应。交互：回应、后退、观察；即时态度变化，汇流D1-04。 | 必须：断头Boss、思思。不得提前透露后续任务和结局。 | Boss立绘/出场CG、声音、环境低频、红眼特效、对话UI；验收：AI不泄露后续信息。 |
| D1-04 第一次家庭晚餐 | 2D副本 / 30层厨房与餐桌 | 家庭成员共同完成第一次晚餐，思思把宁念纳入家庭，异常食物和家庭规则出现。 | 宁念；思思；断头Boss；其他成员按正文需要 | 厨房、餐桌、夜间窗户、食物近景。 | 制作家庭称呼、晚餐对话、异常食物提示。交互：是否进食、回应成员、观察食物；familyTrust与inventory更新。 | 必须：思思、断头Boss；其他成员可固定文本。 | 餐桌/厨房背景、食物道具、餐具、夜间音效、家庭群像；验收：结束后进入D1-05。 |
| D1-05 第一夜 | 2D副本 / 30层卧室或客厅夜景 | 第一夜建立危险氛围和宁念的应对方式，准备切换到第二天。 | 宁念；思思；断头Boss | 夜间客厅/卧室、窗外暗影、低照度镜头。 | 制作睡前对话、夜间提示和惊悚旁白。交互：开灯、查看房间、短聊；day准备切换到2。 | 可选：思思、断头Boss；核心流程用固定文本。 | 夜景背景、窗外影子、灯光切换、脚步/呼吸音效；验收：进入D2-01。 |
| D2-01 第二天系统播报 | 2D副本 / 手机或系统状态页 | 第二天系统显示玩家数从30人减少到15人，群聊和死亡信息制造压力。 | 宁念；系统；群聊中的其他玩家 | 手机UI、群聊、状态面板、快速闪过的楼层信息。 | 制作系统播报、群聊文字、人数变化提示。交互：查看群聊、关闭面板、询问NPC；day=2，aliveCount=15。 | 不需要AI NPC；群聊内容固定。 | 手机UI、群聊气泡、系统告警、人数动画、提示音；验收：状态值准确写入。 |
| D2-02 家人遭遇预警 | 2D副本 / 30层客厅或私密对话空间 | 断头Boss提醒宁念有人正在攻击自己的家人，并提示外部存在危险。 | 宁念；断头Boss；思思在旁观察 | 客厅暗角、Boss低声交谈、门外声音。 | 制作预警台词、宁念追问、是否相信选项。交互：追问、沉默、安抚思思；clues写入redSisterClue。 | 必须：断头Boss；可选：思思。不得直接揭示红姐计划。 | Boss表情、预警CG、门外声音、线索UI、对话选项；验收：线索可在D3-02读取。 |
| D2-03 断头Boss回到家庭 | 2D副本 / 30层客厅 | 断头Boss表现出对家庭的保护和异常亲密，家庭关系稳定但不自然。 | 宁念；断头Boss；思思 | 客厅、门口、家庭成员站位和近距离互动。 | 制作Boss回归台词、思思反应、宁念观察文字。交互：查看异常、安抚思思、询问发生了什么；familyTrust更新。 | 必须：断头Boss、思思；只回答当前家庭关系。 | Boss状态立绘、思思反应、门口背景、家庭互动CG；验收：不跳过D2-04。 |
| D2-04 祖父母登场 | 2D副本 / 30层门口与客厅 | 肠老头和黑老太以思思祖父母身份进入30层，家庭称谓和角色关系继续扩展。 | 宁念；思思；断头Boss；肠老头；黑老太 | 开门、玄关、客厅群像；两位老人保留各自恐怖特征。 | 制作进门台词、家庭称谓和宁念观察文字。交互：观察、迎接、向Boss确认；familyTrust与npcChatState更新。 | 可选：肠老头、黑老太；首次登场台词固定，AI用于追问。 | 两名老人立绘、门口道具、群像构图、称谓UI；验收：四名成员可在D2-05同屏。 |
| D2-05 第二次家庭晚餐 | 2D副本 / 30层餐桌 | 家庭新增成员完成第二次晚餐，角色身份和关系稳定，为拜访做准备。 | 宁念；思思；断头Boss；肠老头；黑老太 | 完整家庭餐桌、五人构图、异常食物和家庭照片。 | 制作家庭成员介绍、餐桌对话、宁念观察。交互：选择聊天对象、补充回应、查看家庭物品；完成后进入D3-01。 | 建议：四名家庭NPC；可先用固定主线台词，AI负责闲聊。 | 五人群像、餐桌背景、食物/照片道具、情绪音效；验收：角色关系状态可读。 |
| D3-01 前三天安全阶段结束 | 2D副本 / 系统状态页与30层室内 | 前三天相对平稳，系统显示存活人数减少到12人，拜访阶段即将开始。 | 宁念；系统；家庭成员作为背景 | 系统状态页、30层窗边或夜景、倒计时感。 | 制作“前三天结束”提示、人数变化和下一阶段标题。交互：查看状态、确认继续；day=3，aliveCount=12。 | 不需要AI NPC；系统信息固定。 | 状态页、12人数字动画、章节标题、夜景背景；验收：进入D3-02。 |
| D3-02 得知拜访任务 | 2D副本 / 30层室内与任务面板 | 宁念得知必须拜访住户，收集30张拜访卡，完成后才有通关机会。 | 宁念；思思；断头Boss；系统提示 | 任务面板、30张卡片进度、家庭成员围桌或站立。 | 制作任务说明、拜访规则、NPC解释和玩家追问。交互：查看任务、询问规则、打开楼层列表；visitCards=0。 | 必须：思思、断头Boss；不得凭空增加规则。 | 任务UI、卡片进度、楼层列表、系统提示音、任务CG；验收：状态和AI知识边界同步。 |
| D3-03 拜访计划确认 | 2D副本 / 30层客厅或餐桌 | 宁念与家庭成员确认拜访安排，家庭关系暂时稳定，主线转入出发准备。 | 宁念；思思；断头Boss；肠老头；黑老太可参与 | 家庭成员围绕地图/楼层列表讨论，安全但不安。 | 制作计划确认对话、每日拜访安排和成员态度。交互：选择顺序、询问住户、确认出发；familyTrust变化，分支汇流。 | 必须：思思、断头Boss；老人可选。只回答已解锁楼层和家庭信息。 | 楼层地图、计划清单、家庭群像、对话和选择UI；验收：所有选择进入D3-04。 |
| D3-04 第三夜准备 | 2D副本 / 30层夜景与出发准备空间 | 前三天结束，家庭进入拜访前夜，宁念整理信息并准备第二天出发。 | 宁念；思思；断头Boss；家庭成员可短暂出现 | 夜间客厅、窗外高楼、任务清单和卡片容器。 | 制作第三夜旁白、准备提示和次日出发台词。交互：查看任务、整理背包、短聊；day准备切换到4。 | 可选：思思、断头Boss；主要流程固定。 | 夜景背景、任务清单、卡片容器、背包UI、次日转场；验收：完成后进入D4-01。 |

三天完成后的下一步

1. 先做垂直切片：优先打通P01-P04→D1-01→D1-03，验证轮播、转场、2D渲染、对话和AI接口。

2. 再补齐第1天：完成D1-02、D1-04、D1-05，并进行一次完整体验测试，冻结人物立绘和家庭客厅模板。

3. 扩展第2至第3天：接入人数状态、家庭成员、拜访任务和楼层计划；所有节点通过统一JSON结构驱动。

4. 联调和验收：检查移动端适配、AI越界回答、选项汇流、状态保存、转场加载和音画同步。

5. 通过前三天验收后，再制作第4至第7天；楼层拜访采用可复用模板，优先保留第6天冲突和第7天结局。

团队任务分配

统筹与内容负责人：冻结前三天原文和节点顺序；确认所有选项的汇流规则；审核人物、场景、文字和AI回答；每天组织一次短评审；维护待办清单并做最终验收。

后端开发1 Web主程：搭建网页入口和节点容器；完成书籍轮播、P01-P04、3D到2D转场；实现2D场景、对话框、选项按钮和节点跳转；接入3D设计师模型并处理网页性能。

后端开发2 剧情与AI负责人：把18个节点整理为JSON；实现day、aliveCount、floor、familyTrust、clues、inventory、visitCards和npcChatState；接入AI NPC、提示词、知识边界和固定文本兜底；实现存档和日志。

3D设计师 入口资产负责人：制作刘看山、书籍/故事卡、楼层选择、高楼、30层门口、门牌和转场所需3D资产；提供网页可用模型、贴图和灯光参考；控制模型大小和加载性能。

UI设计师 界面与2D视觉负责人：设计轮播、规则页、楼层选择、系统状态、任务面板、对话框和选项；确定参考图风格下的2D客厅、玄关、浴室、卧室夜景；制作思思、断头Boss及家庭成员立绘和情绪规范。

协作交付顺序

你先确认节点和文字 → UI设计师、3D设计师出首批视觉稿 → 后端开发1搭建页面和交互 → 后端开发2接入状态与AI → 全员联调 → 你验收并冻结版本。